

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**KARLOVAČKA ŽUPANIJA**



**OPĆINA SABORSKO**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 024-02/25-01/2

URBROJ : 2133-15-01-25-4

Saborsko, 8. travanj 2025. god.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ 17/13, 4/18, 12/18 i 11/21) Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj 21. redovnoj sjednici održanoj 8. travnja 2025. godine, na prijedlog načelnika donosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2024. GODINU**

Članak 1.

Za program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (u daljnjem tekstu Program) planirano je 262.801,50 eura, a utrošeno je ukupno 149.705,83 eura.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

1. **Održavanje javne rasvjete –** u aktivnost je planirano utrošiti 11.500,00 eura, a utrošeno je 3.145,89 eura. Odnosi se na održavanje instalacije javne rasvjete.
2. **Deratizacija i dezinsekcija** – planirano je 820,00 eura, a utrošeno je 817,26 eura.
3. **Čišćenje i uređenje javnih površina** – planirano je 166.433,50 eura, a utrošeno je 99.557,98 eura, odnosi se na rashode vezane za čišćenje površina javne namjene, ručno i strojno čišćenje površina, kao i uklanjanje otpada sa javnih površina i na čišćenje površina od snijega i leda. Na čišćenje površina u zimskim uvjetima utrošeno je 19.263,75 eura.
4. **Održavanje groblja** – planirano je 25.000,00 eura, a utrošeno je 22.350,00 eura, odnosi se na održavanje mrtvačnice, uređenje puteva i zelenih površina na groblju.
5. **Održavanje nerazvrstanih cesta** – planirano je 55.048,00 eura, a utrošeno je 21.708,75 eura, odnosi se na čišćenje i uređenje puteva.
6. **Zbrinjavanje napuštenih životinja –** planirano je 4.000,00 eura, a utrošeno je 2.125,95 eura.

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

**Zamjenik Predsjednice Općinskog vijeća**

Joso Sabljak