REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/25-01/10

URBROJ: 2133-15-01-25-8

Saborsko, 30. prosinca 2025.

Na temelju članka 67. stavka. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", 68/18, 110/18 i 32/20) i na temelju članka 31. Statuta Općine Saborsko  (GKŽ 17/13, 4/18, 12/18, 11/21 i 57/23) Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj 5. redovnoj sjednici održanoj dana  30. prosinca  2025. g., na prijedlog Načelnika, donosi

PROGRAM GRAĐENJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2026. GODINU

Članak 1.

Programom građenja komunalne infrastrukture Općine Saborsko za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuju se:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije i

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati.

Program se odnosi na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, i to na:

- nerazvrstane ceste,

- javne površine (javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila, javna parkirališta, javne garaže, javne zelene površine),

- javna parkirališta

- javne zelene površine

- građevine i uređaje javne namjene,

- javnu rasvjetu,

- groblja i krematorije na grobljima i

- građevine namijenjene obavljanju djelatnosti javnog prijevoza.

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vršit će se iz:

- prihoda od komunalne naknade i doprinosa

- ostalih prihoda za posebne namjene (šumski doprinos, naknada za zaštićena područja, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, prihod od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine)

- pomoći iz državnog proračuna (kapitalne pomoći Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, pomoći županije)

Članak 2.

Za javnu rasvjetu predviđeni iznos troškova je 25.000,00 €,  financira se iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa, a odnosi se na nabavu novih rasvjetnih tijela.

Za nerazvrstane ceste planira se utrošiti 298.000,00 €, a financira se iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 119.000,00 eura, ostalih prihoda za posebne namjene u iznosu od 69.000,00 eura i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 110.000,00 eura.

Za održavanje groblja planira se utrošiti 15.000,00 eura, odnosi se na postavljanje kamera na groblju zajedno sa stupom i pripadajućom opremom. Financira se iz izvora komunalna naknada i doprinosa.

Uređenje općinskog trga – predviđeni iznos je 27.980,00 eura koji se financira iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 15.980,00 eura i ostalih prihoda od posebne namjene u iznosu od 11.200,00 eura, a odnosi se na postavljanje novih betonskih ploča na trgu.

Projekt otkup zemljišta i nekretnine odnosi se na otkup zemljišta, evidentiranja u katastru za daljnju izgradnju komunalne infrastrukture. Planira se utrošiti 70.700,00 €,  financira se iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 70.000,00 eura i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u iznosu od 700,00 eura.

Opremanje školskog igrališta – odnosi se na uređenje školskog igrališta i izgradnju teniskog i košarkaškog igrališta. Procjena troškova je 150.000,00 eura, financira se iz izvora Ministarstva turizma u iznosu od 120.000,00 eura i prihoda od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 30.000,00 eura.

Zgrada javne namjene odnosi se izgradnju zgrade koja bi služila kao društveni dom zajednici.

Procjena troškova je 86.000,00 eura, izvor financiranja je prihod od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 30.000,00 eura i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 56.000,00 eura.

Popločavanje prilaza spomeniku – procjena troškova je 50.000,00 eura koji bi se financirao iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa. Projekt se odnosi se prostora oko spomenika.

Vidikovac se odnosi na uređenje i postavljanje vidikovca na Alanu. Planira se utrošiti 30.000,00 eura iz izvora prihoda od komunalne naknade i doprinosa 20.000,00 eura i 10.000,00 eura iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

Izgradnja nogostupa planira se u iznosu od 10.000,00 eura.

Renoviranje mrtvačnice odnosi se na nabavu zavjesa i promjenu stolarije (prozora). Procjena troškova je 8.000,00 eura, a izvor financiranja je prihod od komunalne naknade i doprinosa.

Izgradnja šetnice oko jezera odnosi se na otkup zemljišta za izgradnju šetnice oko jezera. Procjena troškova je 20.000,00 eura, izvor financiranje je prihod od komunalne naknade i doprinosa

Ulaganje u izvorišta odnosi se na uređenje izvorišta na području Općine Saborsko kroz nabavu sjenica, klupa, koševa za otpatke. Procjena troškova je 30.000,00 eura, izvor financiranja prihod od komunalne naknade i doprinosa.

Street workout park odnosi se na nabavu sprava za vježbanje, uređenje terena za postavljanje sprava, izgradnju ograde. Procjena troškova je 140.000,00 eura, izvor financiranje prihod od komunalne naknade i doprinosa u iznosu od 98.000,00 eura i pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 42.000,00 eura.

Ukupno na projekte se planira uložiti 949.880,00 eura.

Članak 3.

Načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u «Glasniku Karlovačke županije», a stupa na snagu 01. siječnja 2026. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Dario Škrtić, prof.