REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA SABORSKO

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 024-02/26-01/4

URBROJ : 2133-15-01-26-6

Saborsko, 2. lipnja 2026. god.

Temeljem članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) te članka 31. Statuta Općine Saborsko („Glasnik Karlovačke županije“ 17/13, 4/18,  12/18, 11/21 i 57/23) Općinsko vijeće Općine Saborsko na svojoj osmoj redovnoj sjednici održanoj 2. lipnja 2026. godine, na prijedlog načelnika donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINU

Članak 1.

Za program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini (u daljnjem tekstu Program) planirano je 296.081,00 eura, a utrošeno je ukupno 132.893,08 eura.

Program uključuje sljedeće aktivnosti:

- Održavanje javne rasvjete – u aktivnost je planirano utrošiti 12.392,00 eura, a odnosi se na održavanje instalacije javne rasvjete. Aktivnost se nije provela jer nije bilo kvarova i potrebe za održavanjem.

- Deratizacija i dezinsekcija – planirano je 920,00 eura, a utrošeno je 817,26 eura. Odnosi se na poduzimanje preventivnih mjera uništenja.

- Čišćenje i uređenje javnih površina – planirano je 176.169,00 eura, a utrošeno je 70.747,33 eura, odnosi se na rashode vezane za čišćenje površina javne namjene, ručno i strojno čišćenje površina, kao i uklanjanje otpada sa javnih površina.

- Održavanje groblja – planirano je 20.000,00 eura, a utrošeno je 12.777,50 eura, odnosi se na održavanje mrtvačnice, uređenje puteva i zelenih površina na groblju.

- Održavanje nerazvrstanih cesta – planirano je 50.000,00 eura, a utrošeno je 33.772,50 eura, odnosi se na čišćenje i uređenje puteva, čišćenje puteva u zimskim uvjetima.

- Zbrinjavanje napuštenih životinja – planirano je 4.500,00 eura, a utrošeno je 4.215,99 eura.

- Usluge tekućeg održavanja javnih površina – planirano je 1.700,00 eura, a utrošeno je 1.700,00 eura.

- Uređenje izvorišta Kuselj – planirana sredstva su 30.000,00 eura, a utrošeno je 8.500,00 eura, odnosi se na čišćenje izvorišta kroz malčiranje, sanaciju i vađenje nanosa zemlje iz udoline izvorišta. Do odstupanja dolazi zbog zimskih uvjeta i uređenje nije dovršeno do kraja, nego se planira provesti u 2026. god.

- Dimnjačarske usluge – planirana sredstva su 400,00 eura, a utrošeno je 362,50 eura.

Članak 2.

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dario Škrtić, prof.